梅州市梅雁中学二期宿舍门更换项目邀请招标方案及定标方法

一、投标人资格：

1、投标人必须具有独立承担民事责任能力的法人或个体工商户；

2、投标人必须具有金属铁艺或者是门窗制作或销售经营范围，或者是装饰装修企业或者是建筑类企业；

3、具有足够的能力来有效地履行合同。

二、投标人须知：

1、报名及领取招标文件的时间方式如下（可选择以下方式之一进行报名及领取招标文件）：

领取招标文件方式：在报名时间截止前登录广东梅雁吉祥水电股份有限公司官网，网址：http://www.chinameiyan.com下载招标文件；

投标单位可选择线下报名，投标单位需将营业执照、资质证书（如有）、法人身份证复印件、法人授权书、联系方式等资料的复印件加盖公章，带齐资料在2022年10月20日17时00分前到梅州市梅县区沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司4楼总工室进行报名，开标当日现场不接受报名；

投标单位亦可选择线上报名，开标当日现场不接受报名。报名时间为2022年10月20日17时00分前。报名方式如下：将营业执照、资质证书（如有）、法人身份证复印件、法人授权书、联系方式等资料扫描件发送到指定邮箱：meiyanzgs@163.com，网上报名提供的资料要与投标文件的一致，不一致的视为无效投标；联系方式：冯小姐（13823841987） 曾先生（13430117707）；

2、保证金：人民币壹万元整（现金），报名时用信封装好，信封上加盖投标单位的公章，交给工作人员当面清点，定标后中标公司保证金转为履约保证金；未中标的投标人，待开标会结束后退还；

3、开标时间：开标会定于2022年10月21日10时00分在广东梅雁吉祥水电股份有限公司一楼小会议室；

4、投标人需按照附表一《梅州市梅雁中学二期宿舍门更换项目需求》完成本项目；

5、投标人投标报价按附表二《梅州市梅雁中学二期宿舍门更换项目报价表》填报，投标总价的最高限价为¥29.8万元（不含税），投标总价（不含税）低于最高限价方为有效报价；

6、投标单位按照附表二的报价表（须填写《投标报价表》和《报价明细表》）填报好后，投标报名资料与报价表（《投标报价表》和《报价明细表》）应分开用信封密封并加盖公章后交送招标工作人员；

7、投标单位未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以投标截止日前三天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，下载信用信息打印并加盖公章，例图详情请看附表三）；

8、投标人参加开标会议时应出示健康码与行程卡，健康码显示结果为绿码，行程列表显示中未到过中高风险地区，来参加开标会议的投标人需提供48小时内核酸证明，结果为阴性；送货或到现场施工人员需提供48小时内核酸证明，结果为阴性。

三、评审及定标方法：

本次邀请招标采用最低评标价法，投标人按照附表二《梅州市梅雁中学二期宿舍门更换项目报价表》填报，在满足招标文件实质性要求前提下，按不含税报价从低到高进行排序，最低报价（不含税）的投标人得分最高，以此类推，投标总价（不含税）最低者作为第一中标候选人，报价相同者，抽签决定中标候选人的排序。表中的报价，按照各类单价报价×数量=合计，按表中各项合计价相加得出的投标总价（不含税）进行比较，投标总价最低者为第一中标候选人，次低者为第二中标候选人，本办法推荐2名中标候选人。

四、合同签订及工期：

1、定标后，中标单位30日内与招标单位签订合同；

2、合同工期：签订合同后，2022-2023学年学校放寒假期间内安装完毕。

五、合同费用支付及结算：

1、合同签订后10个工作日内预付30%的合同款；

2、供货安装完工验收合格并结算后10个工作日内支付合同结算款至95%及履约保证金；

3、工程结算款的5%作为质保金，验收结算后一年内没有发生质量问题，次月内支付。

梅州市梅雁中学

2022年10月13日

附表一：梅州市梅雁中学二期宿舍门更换项目需求：

一、组织需求

1.1梅雁中学负责施工质量监护及协调相关工作。

1.2严格按有关安全法规施工。

1.3注重质量、增强质量意识。

二、安全需求

2.1施工现场应设置相关安全隔离栏杆、防尘等设施。

2.2操作人员的劳保护具应配备齐全。

2.3施工现场用电要规范，主要电源要有漏电或过载保护装置，且要用相应的隔离栏杆隔离。

三、需求范围

梅雁中学二期宿舍更换约105扇不锈钢阳台门（不含门框），更换宿舍不锈钢大门约70扇（不含门框）。

四、具体要求

4.1 拆除运输处理原有105扇破旧阳台门跟70扇宿舍大门（门框保留）；并将所有拆卸下来的旧门搬运出学校并处理。

4.2 新制作阳台门（不含门框）单扇规格为高约1.975m，宽约0.81m，单开门，加装门锁。新制作的宿舍大门为对开门，规格为高约1.975m，宽约1.10m，中间对开（0.55m+0.55m），大门每扇上下插销，中间加装门锁；

4.3 阳台门与大门开门方向、门锁、插销等样式及位置制作前必须根据现场情况与学校确认，并安装后保证能正常使用；

4.4 所有门需用0.8mm（±5%）厚304不锈钢制作，门厚约5～7cm，具体尺寸应与现场门框及门楣的尺寸相适应，所有门扇的款式为平板，需经喷粉、转印、烤漆等工序制作，门内填充物按正常的填充材料填充，门内填充物应填满，门受一般外力作用不应有凹陷现象，不锈钢门颜色需与现场门框一致；

4.5 中标单位在制作时，需通知甲方到制作现场对不锈钢材质进行检测，检测不锈钢材料厚度和材质等；项目完工后验收时，甲方再次随机抽检，如不满足招标文件要求，甲方将不予验收；检测方式为：①手磨机或药水对304#材质进场检测，如发现异常将会寄样板到专业机构检测，检测费用由中标单位负责；②用游标卡尺等专业工具检测板材厚度是否达标（足标0.8mm，允许有公差正负0.03～0.04mm）；

4.6 中标单位所有门制作完成后需运至学校需更换门的宿舍进行安装更换，搬运过程中造成的损坏由中标单位自行承担；

4.7对现场门框有锈蚀的地方应进行除锈并刷漆（颜色与门框一致）

4.8主要工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1扇单价 | 1㎡单价 |  |  |
| 1 | 宿舍304不锈钢阳台门 | 扇 | 约105 |  |  |  | 单扇1.975m*0.81m |
| 2 | 宿舍304不锈钢大门 | 扇 | 约70 |  |  |  | 单扇1.975m*（0.55+0.55）m双开 |
| 3 | 拆除处理运输旧阳台门、宿舍大门费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 运输、安装新阳台门、宿舍大门费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 门框修缮（除锈并刷漆） | ㎡ | 约10 |  |  |  | 按实结算 |
| 6 | 阳台门与大门喷粉、转印、烤漆 | ㎡ | 约320 |  |  |  | 按实结算 |
| 7 | 其他 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 以上为估算工作量，实际工作量按实结算 |  |  |  |  |  |  |  |

（五）所供的制作材料、宿舍门、阳台门必须是全新的，制作材料、宿舍门、阳台门应有产品合格证等相关的配套资料；

（六）现场勘察：招标方不统一安排现场勘踏，由投标方自行安排勘踏，费用自理；

（七）中标单位在制作时，需通知甲方到制作现场对不锈钢材质进行检测，检测不锈钢材料厚度和材质等；项目完工后验收时，甲方再次随机抽检，如不满足招标文件要求，甲方将不予验收；检测方式为：①手磨机或药水对304#材质进场检测，如发现异常将会寄样板到专业机构检测，检测费用由中标单位负责；②用游标卡尺等专业工具检测板材厚度是否达标（足标0.8mm，允许有公差正负0.03～0.04mm）；

（八）现场勘察联系人：曾文均 13823809096。

附表二：梅州市梅雁中学二期宿舍门更换项目报价表

单位：元

一、投标报价表

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 投标总价（不含税） |  |

说明：

1、投标报价包括除税金外其他所有费用。

2、投标单位的投标报价超过最高限价29.8万元人民币（不含税），均视为无效投标。

投标单位：

日期：

二、报价明细表

投标单位报价应按以下格式进行填写。投标单位全部以人民币报价，本招标文件所列的全部条款除税费外的凡涉及报价的，投标单位都应在报价中计列，投标单位的报价，报价精确到元，招标单位认为是各项费用综合计算的结果，且该报价为闭口价，中标后在合同有效期内单价不变。

金额单位：人民币元 （不含税）

| 梅州市梅雁中学二期宿舍门更换项目报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元） | 备注 |
|  |  |  |  | 1扇单价 | 1㎡单价 |  |  |
| 1 | 宿舍304不锈钢阳台门 | 扇 | 约105 |  |  |  | 单扇1.975m*0.81m |
| 2 | 宿舍304不锈钢大门 | 扇 | 约70 |  |  |  | 单扇1.975m*（0.55+0.55）m双开 |
| 3 | 拆除处理运输旧阳台门、宿舍大门费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 运输、安装新阳台门、宿舍大门费用 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 门框修缮（除锈并刷漆） | ㎡ | 约10 |  |  |  | 按实结算 |
| 6 | 阳台门与大门喷粉、转印、烤漆 | ㎡ | 约320 |  |  |  | 按实结算 |
| 7 | 其他 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价不含税人民币： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上为估算工作量，实际工作量按实结算 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标报价包括除税金外其他所有费用。

2、投标单位的投标报价超过最高限价29.8万元人民币（不含税），均视为无效投标。

投标单位：

日期：

附表三：信用中国图例